| Stt | User story | Điểm | Chi phí (VNĐ) | Thời gian(ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | đăng ký | 3 | 9.000.000 | 8 |
| 2 | tạo được bucket | 5 | 15.000.000 | 14 |
| 3 | có được giao diện đẹp | 5 | 15.000.000 | 14 |
| 4 | ứng dụng có khả năng mở rộng tốt | 5 | 15.000.000 | 14 |
| 5 | ứng dụng có khả năng chịu tải cao | 5 | 15.000.000 | 14 |
| 6 | mọi dữ liệu của tôi được bảo mật | 5 | 15.000.000 | 14 |
| 7 | mọi thay đổi của tôi trên hệ thống đều được lưu trữ lại | 5 | 15.000.000 | 14 |
| 8 | hệ thống của tôi chạy trên 3 máy chủ web và 3 máy chủ csdl | 3 | 9.000.000 | 8 |
| 9 | được thông báo ngay khi khi hệ thống có vấn đề. | 3 | 9.000.000 | 8 |
| 10 | tất cả các hàm logic đều được tách ra khỏi công nghệ(framework) | 2 | 6.000.000 | 6 |
| 11 | tôi muốn mỗi hàm logic đều có unit test | 5 | 15.000.000 | 14 |
| 12 | lấy dữ liệu của tôi từ hệ thống về máy tính cá nhân | 3 | 9.000.000 | 8 |
| 13 | tôi muốn đăng nhập | 2 | 6.000.000 | 6 |
| 14 | Tôi muốn lấy data bằng key | 5 | 15.000.000 | 14 |
| 15 | Tôi muốn tải file từ giao diện | 5 | 15.000.000 | 14 |
| 16 | tôi muốn được nâng cấp lưu lượng khi cần thiết | 5 | 15.000.000 | 14 |
| 17 | Tôi muốn hệ thống phải truy xuất data với tốc độ cao | 5 | 15.000.000 | 14 |
| 18 | Tôi muốn sản phẩm dễ dàng sử dụng và có hướng dẫn sử dụng | 3 | 9.000.000 | 8 |
| 19 | tôi muốn lấy lại mật khẩu khi quên | 2 | 6.000.000 | 6 |
| 20 | Tôi muốn dữ liệu phải được sắp xếp rõ ràng | 3 | 9.000.000 | 8 |
| 21 | Tìm kiếm tệp trong 1 bucket | 2 | 6.000.000 | 6 |
| 22 | Đổi tên bucket | 2 | 6.000.000 | 6 |
| 23 | tôi muốn chia sẻ file bằng key | 5 | 15.000.000 | 14 |
| 24 | Giao diện dễ dàng sử dụng | 3 | 9.000.000 | 8 |
| 25 | tôi muốn cập nhật thông tin profile | 2 | 6.000.000 | 6 |
|  | tôi muốn quản lý tất cả người dùng 1 cách dễ dàng | 5 | 15.000.000 | 14 |
| 26 | tôi muốn thêm , sửa , xóa người dùng | 3 | 9.000.000 | 8 |
| 27 | tôi cần có sơ đồ use case , Class Diagram | 3 | 9.000.000 | 8 |
| 28 | tôi cần tài liệu viễn cảnh và phạm vi dự án Project Vision and Scope) | 2 | 6.000.000 | 6 |
| 29 | tôi cần có Proof of Concept | 2 | 6.000.000 | 6 |
| 30 | tôi cần có Prototype | 3 | 9.000.000 | 8 |
| 31 | tôi cần tài liệu quản lý rủi ro | 3 | 9.000.000 | 8 |
| 32 |  |  |  |  |
| 33 | tôi muốn có đoạn code mẫu | 2 | 6.000.000 | 6 |
| 34 | tôi muốn có tài liệu hướng dẫn tích hợp rõ ràng | 3 | 9.000.000 | 8 |
| 35 | tối muốn hệ thống của tôi tích hợp tốt với các thiết bị phần cứng của khách hàng(di động, camera,...) | 3 | 9.000.000 | 8 |
| 36 | tôi muốn trả tiền để có thêm dung lượng | 5 | 15.000.000 | 14 |

Kết quả ước lượng

* Tổng số điểm (Story point): 127 điểm
* Tổng thời gian: 320 ngày
* Tổng chi phí: 402.000.000